## Slide 1
Team Project : 회고
K Keep
P Problem
T Try
KPT 방법론으로 배우는 팀 단위 자기 성찰
Cursor AI를 활용한 소프트웨어 개발 과정

## Slide 2
목차
Agenda
01
회고란?
정의·목적·효과·회고 방법론
02
좋은 회고를 위한 Tip
기술·심리·실천 세 가지 핵심
03
KPT 방법론 이해
Keep·Problem·Try 각 항목 안내
04
회고 진행 절차
Check-In → 자료 모으기 → 정리
05
KPT 실습 & Action Item
Post-it 작성 → 그룹핑 → 실행 계획

## Slide 3
회고란?
팀이 정해진 기간 동안 해왔던 일에 대해 돌아보며,
팀원들이 함께 생각하고 배우는 시간
" 팀 단위 자기 성찰 "
Retrospective · Reflection · Postmortem
i
팀은 회고를 하면서 눈 앞에 보이는 이익뿐 아니라
능력과 기쁨이 증가하는 경험을 맛볼 수 있다
— 애자일 회고

## Slide 4
회고란? — 핵심 질문 4가지
1
What were we trying to accomplish?
무엇을 성취하고자 했는가?
2
Where did we hit (or miss) our objectives?
어디까지 목적을 달성(미달성) 했는가?
3
What caused our results?
무엇이 그런 결과를 만들었는가?
4
What should we start, stop, or continue doing?
무엇을 새로 시작하고, 그만두고, 지속해야 하는가?

## Slide 5
회고 방법론
Continue
- Stop
- Start
계속할 것 / 멈출 것
시작할 것으로 행동을 분류
★ 실습
KPT
Keep – Problem – Try
잘 된 것을 유지하고
문제점을 파악해
개선을 시도한다
4Ls
Like · Lacked
Learned · Longed for
네 가지 관점으로
팀 경험을 정리
YWT
Yatta / Wakata
Tsugiyaru Koto
잘 됐어! / 알게 됐어!
다음엔 이렇게!

## Slide 6
좋은 회고를 위한 Tip.
01
기술 + 사람, 함께 다룬다
"프로젝트" vs "팀워크"
기술적 측면만 논하면 회고가 메마르고,
사람 측면만 다루면 방향을 잃는다.
두 축을 함께 바라보는 시각이 필요하다.
02
심리적 안전감이 중요
솔직하게, 하지만 가혹하지 않게
더 작고 · 더 목표지향적이고
덜 개인적이고 · 덜 비판적이면서
영향력 있는 피드백을 지향한다.
03
실행하려는 의지
좋은 의견도 실천 없이는 의미 없다
Action Item을 구체적으로 정하고
다음 회고 때 실행 여부를 반드시 확인한다.
아무리 좋은 의견도 실천 없이는 '꽝'이다.

## Slide 7
KPT 방법론 이해
KPT는 팀이 Keep(잘 한 것) · Problem(문제점) · Try(개선 시도) 세 관점으로 경험을 구조화하는 회고 방법론입니다
K
Keep
잘 되고 있는 것, 계속하자!
핵심 질문
Q. 팀이 잘 수행한 것은 무엇인가?
Q. 앞으로도 유지하고 싶은 좋은 습관은?
Q. 팀워크·프로세스에서 효과적이었던 것은?
예시
• 매일 스탠드업 미팅이 효과적이었다
• 코드 리뷰 피드백이 명확했다
• 일정 내 기능 완료
P
Problem
문제점, 개선이 필요한 것
핵심 질문
Q. 어려웠거나 잘 안 된 것은 무엇인가?
Q. 팀의 생산성을 저해한 요소는?
Q. 반복되는 문제나 갈등은 없었나?
예시
• PR 리뷰 지연으로 병목 발생
• 요구사항 변경이 잦았다
• 커뮤니케이션 미스로 재작업
T
Try
다음에 시도할 개선 행동
핵심 질문
Q. Problem 해결을 위해 무엇을 시도할까?
Q. 구체적이고 실행 가능한 행동은?
Q. 다음 스프린트에 바로 적용할 것은?
예시
• PR 리뷰 SLA 24시간 설정
• 데일리 미팅 시 블로커 먼저 공유
• 요구사항 변경 프로세스 정의

## Slide 8
KPT vs 4Ls — 방법론 비교
비교 항목
KPT (Keep · Problem · Try)
4Ls (Like · Lacked · Learned · Longed for)
항목 수
3개 (K · P · T)
4개 (Like · Lacked · Learned · Longed for)
중점
행동 개선 중심
경험·감정 공유 중심
구조
현재 상태 진단 → 해결책 도출
좋은 점/아쉬운 점/배운 점/바람 공유
Try 항목
바로 실행 가능한 행동 도출
Longed for: 희망 사항 (실행 선택)
적합 시점
스프린트·프로젝트 마무리
팀 관계 형성·초기 회고
Action Item
Try = Action Item 직결
별도 선정 과정 필요
★ 이 수업에서는 KPT를 사용합니다 — Try 항목이 곧 팀의 Action Item이 됩니다!

## Slide 9
회고를 어떻게 하나요? — KPT 진행 절차
STEP 1
3분
Check-In
각자 현재 감정/상태와 간략한 이유를 돌아가며 말하기
서로의 상태를 파악하고, 발언 시 감정적으로 되지 않도록 주의
STEP 2
15분
자료 모으기 (KPT Post-it)
개인별 다른 색상의 Post-it에 의견 작성 (K·P·T 색 구분 권장)
하나의 Post-it에는 한 가지 내용만 / 각 항목당 하나 이상씩
STEP 3
25분
비슷한 생각들 정리 & Try 선정
이젤 패드를 K·P·T 세 영역으로 나눠 Post-it 부착
각 항목별 비슷한 생각을 모아 토론 후 Try = Action Item 확정

## Slide 10
Check-In (3분)
CK
돌아가면서 현재 자신의 컨디션을 1~5로 표현하고 간략한 이유를 말해봅시다
1
매우 힘듦
2
조금 힘듦
3
보통
4
좋음
5
최고!
4
Ex.
"오랜만에 교육을 들으니 설레요,
5점이 아닌 이유는 배가 고파서요"
2
Ex.
"늦게까지 프로젝트 하느라 잠을 못 잤더니 피곤해요,
1점이 아닌 이유는 퇴근 시간이 다 되어서 기뻐요"

## Slide 11
자료 모으기 (15분) — KPT Post-it 작성
1
Keep·Problem·Try 항목별로 색상을 다르게 사용 (예: 초록·빨강·주황)
2
하나의 Post-it에는 한 가지 내용만 적습니다
3
K·P·T 항목당 하나 이상씩 작성합니다
Keep
Problem
Try
KPT Post-it 배치 예시

## Slide 12
비슷한 생각들을 정리 (25분) — Try → Action Item
1
이젤 패드를 Keep / Problem / Try 세 부분으로 나눕니다
2
각 항목별로 비슷한 생각들을 모아 보세요
3
개인별로 다른 생각들을 왜 그런지 들어보는 시간을 가지세요
4
Try 항목 중 가장 중요한 것을 팀 Action Item으로 확정합니다
K
Keep
P
Problem
T
Try
★ Action Item : Try 항목 중 다음 스프린트에서 실행할 구체적인 개선 항목을 선정하세요!